## Slide 1
Опыт комплексного дистанционного внедрения 1C:ERP в холдинге по переработке масличных культур
Роль: руководитель проекта ERP со стороны заказчика Должность: руководитель направления информационной безопасности Заказчик: УК «Эксойл Групп»
Рощин Владимир Александрович

## Slide 2: О компании
Маслоэкстракционный завод (подсолнечник)
Продажа только крупным оптом нерафинированного масла (в т.ч. на экспорт), шрота, лузги, сора В составе международного холдинга
Статус - крупнейший налогоплательщик
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 3: О компании
В российском периметре 4 компании:
  Управляющая компания
  Торговый дом
  Завод
  Транспортная компания
150 пользователей
600 сотрудников
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
290 000
ТОНН МАСЛА В ГОД
ПРОИЗВОДСТВО
640 000
ТОНН ПОДСОЛНЕЧНИКА В ГОД
ПЕРЕРАБОТКА

## Slide 4: Предыстория и цели
Сократить издержки
  Хищения, злоупотребления
Внедрить упреждающий ценовой контроль закупок и продаж
Повысить пропускную способность завода
Получить полную, оперативную финансовую отчётность
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Решили внедрять 1С:ERP + ПК «Зерно» фирмы «Гела»
* «Зерно» - в настоящее время разработан на платформе 1С

## Slide 5: Команда заказчика
Руководитель проекта Full-time
  Ключевая роль на проекте
2 программиста 1С
15 владельцев процессов
~50 ключевых пользователей
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Куратор проекта
Администратор проекта
Руководитель проекта
3 аналитика
3 программиста
Команда исполнителя
(СофтБаланс)

## Slide 6: Краткое резюме проекта
 | Срок | Цель | Организационные рамки
План | Начало: 01.04.2019 Окончание: 30.04.2020 | Запустить в эксплуатацию ERP-систему по всем декларированным функциональным блокам и удовлетворяющую всем согласованным функциональным требованиям | ООО«ТДЧерноземье» ООО«Черноземье» ООО«УК«ЭксойлГрупп»
Факт | Начало: 01.04.2019 Окончание: 30.04.2020 (срок выдержан) | Выполнена | ООО «ТДЧерноземье» ООО «Черноземье» ООО «УК«ЭксойлГрупп» ООО «ЭйБиТранс»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 7: Методика дистанционного внедрения
Выпустить приказ о команде проекта со стороны Заказчика
Зафиксировать систему учёта тикетов и сроки реакций
Ежедневные agile-митапы до 20 минут
Еженедельный Управляющий комитет с участием первых лиц компании
Тематические группы в Скайпе (Блока Казначейство, Завод регламентированный учёт и т.д.)
Не реже одного раза в месяц продолжительная командировка команды Исполнителя
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 8: Функциональные блоки
Управление качеством (количественно-качественный учёт, ККУ)
Управление закупками
Складской учёт
Управление продажами (коммерческий учёт)
Транспортная логистика (управление доставкой)
Управление производством (производственный учёт)
Документооборот
Бюджетирование
Объемно-календарное планирование
Казначейство
Расчет себестоимости и финансового результата
Регламентированный учёт
Монитор руководителя. Контроль целевых показателей
Интеграция со смежными системами
Техническое обслуживание и управление ремонтами (ТОиР)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 9: Командировки
18 командировок
первая 18.03.2020 г.
последняя 24.03.2020 г.
500 человекодней
7 членов команды
от 3х дней до 3х неделей
Накладные расходы составили 6% от стоимости проекта.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 10: Проектные задачи в системе RedMine
Устав неотъемлемая часть Договора. В Уставе явно прописан RedMine для оперативного управления проектом и для гарантийных работ.
Создано всего 1 115 задач, из них:
оперативные (ошибки, улучшения) 536
организационные (ФТ, согласование документов) 354
внутренние 225
+ Confluence как база знаний по проекту
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 11: Проектные задачи в системе RedMine
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 12: Экономический эффект от внедрения ERP
сокращение трудозатрат в подразделениях: 15%
ускорение получения управленческой отчетности: 30%
ускорение получения регламентированной отчетности: 10%
ускорение обработки ТС: 30%
сокращение расходов на материальные ресурсы: 10%
сокращение длительности простоев оборудования: 5%
снижение себестоимости продукции / услуг: 1%
сокращение дебиторской задолженности: 10%
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 13: Бюджет проекта
~ 17 000 человеко-часов
+ сервера
+ оборудование электронной очереди
+ лицензии на ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Итоговый и фактический бюджет в два раза меньше, чем планировали по западному решению

## Slide 14: Сроки
Предконтракт 2 месяца
Обследование 2 месяца
Оперативный контур 5 месяцев подготовки, 2 месяца запуск
Регламентированный контур 3 месяца подготовка, 4 месяца запуск
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 15: Скриншоты
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 16: Логистика
Перевозка каждой строки заказа
Поддержка частых корректировок
Максимальная автоматизация
Контроль стоимости доставки
Расчёт цены по маршруту
Авто и Ж/Д
Интеграция с модулем ККУ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 17
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 18
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Распределение объема перевозки по ТС динамическое – по мере поступления информации
Тарифы
Маршруты

## Slide 19
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Интеграция с 1С:УАТ
Рабочее место логиста своей
транспортной компании

## Slide 20: Отчёт о движении ТС по территории завода
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Макс. время ожидания ТС в очереди сократилось с 3 суток до 13 часов

## Slide 21: Продажи. Спецификация
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Упреждающий ценовой контроль с учётом логистики
Учёт опционов
Максимально типовой функционал

## Slide 22: Продажи. Контроль исполнения договоров
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Учёт базисов поставки (Incoterms)
Контроль договорных обязательств

## Slide 23: Продажи. Заказ клиента
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Указание Грузополучателя и его адреса при наличие у клиента нескольких грузополучателей
Максимально типовой функционал

## Slide 24: Продажи. Заказ клиента
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Упреждающий ценовой контроль каждой сделки с учётом логистики

## Slide 25: Документооборот. Согласование
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 26: Документооборот. Шаблон согласования
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 27: Казначейство. Заявка на расход ДС Контроллинг
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Контроль остатка по Статье бюджета с учетом каждой Заявки на расходование денежных средств на моменте создания Заявки

## Slide 28: Закупки. План закупок
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
План/факт нарастающим итогом

## Slide 29: Закупки. Договор поставки сырья
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Плановые показатели качества
Ценовые и логистические условия
Базисы поставки
Алгоритм съёма по цене (зависимость цены от фактического качества)

## Slide 30: Контроль исполнения договоров закупки
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
%% исполнения по количеству и сумме
Учёт базисов поставки Инкотермс-2010

## Slide 31: Закупки. Реестр съёма по цене
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 32: ККУ документов оперативного учёта
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 33: ККУ. Остатки и движение сырья в приведенном весе
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Склады в т.ч. ответхранения
3 измерения учёта:
Физвес
Базис 7/1
Базис 8/3

## Slide 34: Монитор руководителя. Виджеты на планшет для акционера
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
Контроль затрат на логистику на стратегическом уровне (по направлениям)

## Slide 35: Чего добились
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 36: Консалтинг
Логистика на заводе скорректирована под требования системы
Оптимизированы процессы взаимодействия торгового дома и завода
Закуплено новое лабораторное оборудование
Внедрён упреждающий контроль при минимальных затратах на рутинные операции согласования
Оргштатная стурктура адаптирована под новые процессы
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 37
2019
2020
2021
Автоматизация операционной
деятельности
Электронная очередь
Интеграции
Тиражирование:
  новый завод (рапс, соя)
  новый элеватор
  дальнее зарубежье
Регламентированный учёт
Управленческая отчетность
Проектная технология: «водопад»
Внутри техпроекта – Agile (канбан)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ В 1С:ERP. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

## Slide 38: Спасибо за внимание!
Роль: руководитель проекта ERP со стороны заказчика Должность: руководитель направления информационной безопасности Заказчик: УК «Эксойл Групп»
Рощин Владимир Александрович